含 AI 生成

# 🏀 HWO 篮球经理游戏 — 完整方案 v2.0

版本：v2.0（竞品对标版） ｜ 日期：2026-10-02 ｜ 状态：待评审

本方案融合四份输入文件——BasketPulse 测评报告（18 年现役竞品）、RimAttack 测评报告（封测期竞品）、HWO 策划建议书（三款对标版）、BasketPulse 新手攻略（机制细节）——并结合 HWO 当前代码库实际开发进度，给出完整的修订方案。

目录战略定位与竞品对标已有系统能力盘点差距分析：三款横向对比国家化联赛体系（去多世界）赛季日历（63 天制）双季后赛机制信息迷雾系统（已有，需深化）球员属性体系（27 项）家庭背景随机生成球队职员系统经纪人系统球员化身 + 传承机制选秀系统（已有，需完善）交易系统（已有，需配 AI 兜底）财政系统（已有，需补数据模型）Fame / 名人堂 / 传承叙事每日登录奖励 + 注册即得化身联邦治理 + 民选国家队（UGC 路线）球员档案页 + 全局可点击商业化红线公平规则冷启动策略修订路线图验证指标

===================== 1. 战略定位 =====================

## 1. 战略定位与竞品对标

### 1.1 一句话结论

HWO v1.1 的主干（27 项属性 + 核心球员 + 分级联赛）与 RimAttack 撞车。必须靠 Avatar 化身（玩家即球员）与 三身份职业（收缩至 5 个）拉开身位，同时把 BasketPulse 的 63 天赛季节奏与 社区治理抄过来。HWO 已有 fog 系统和交易/选秀框架——比策划建议书预估的要好，但缺国家化、职员、传承、财政数据模型和赛季日历。

### 1.2 三条战略判断

| # | 判断 | 依据 | 行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撞车警告 | RimAttack 同样 27 项属性、同样「核心球员 = 人」、同样分级联赛 | 靠 Avatar 自创 + 三身份职业 + 中文原生社区差异化 |
| 2 | 最大机制空白 = 信息层 | RimAttack 用 fog 把数值游戏变成信息决策；HWO 已有 fog.ts 但未全链路接入 | 把 fog 从「球探模块」提升为「全局信息层」 |
| 3 | 最大规模风险 = 容量写死 | BP 美国一国 401 队/15 级；HWO 一国仅 24 队 | 引入 L3 动态分组，按活跃玩家数自动开/并组 |

### 1.3 HWO 必须守住的三条护城河

| 护城河 | RimAttack | BasketPulse | HWO |
| --- | --- | --- | --- |
| Avatar 化身 | Core Player 是系统给的 | 只给命名权 | 玩家自创（身高/体重/国籍/性格 + 能力点分配），注册首屏即得 |
| 三身份职业 | 无 | 无 | 收缩至 5 个有 Staff 承接的职业 + 6 个转 UGC 联邦治理 |
| 中文原生社区 | 繁中/台湾市场 | 社区翻译、不保证质量 | 简中 + 中国本土联赛语境，竞品短期内追不上 |

### 1.4 从竞品各偷三招

| 来源 | 招数 | HWO 状态 | 落地成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| BasketPulse | 每日登录随机奖励（每日惊喜） | 未实现 | 极低：1 张配置表 + 1 个弹窗 |
| BasketPulse | 双轨联赛 + 等级解锁功能 | 有 L1/L2 + 国际冠军杯雏形 | 低：补等级解锁配置 |
| BasketPulse | 联邦 + 民选国家队教练 | 未实现 | 低：UGC 路线，开发成本近零 |
| RimAttack | fog 信息层 | 已有 fog.ts | 中：需全链路接入前端展示 |
| RimAttack | Core Player 传承（Succession） | 未实现 | 中：数据沉淀 + 候选比较页面 |
| RimAttack | 双季后赛（top16/bottom16） | 未实现 | 低：改赛季末排程逻辑 |

===================== 2. 已有系统能力盘点 =====================

## 2. 已有系统能力盘点

关键发现：HWO 代码库已有 fog 系统、交易系统、选秀系统、财务页面——比策划建议书预估的要完善。以下系统不需要从零开发，而是需要深化和完善。

### 2.1 已实现（可深化）

| 系统 | 代码位置 | 状态 | 需要做的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息迷雾 fog | packages/shared/src/fog.ts | ✅ applyFog / performPlayerScout / narrowFogValue | 前端全链路展示属性区间；非本队球员默认带雾 |
| 交易系统 | packages/api/src/trade/trade.controller.ts | ✅ 创建/查询/接受/拒绝/还价/AI决策 | 补 AI 兜底交易方 + 公平规则校验 |
| 选秀系统 | packages/api/src/draft/draft.controller.ts | ✅ 初始化/看板/手动选人/AI自动选秀 | 补选秀点累积规则 + 试训 + 流言中心 |
| 财务页面 | packages/web/src/pages/FinancePage.tsx | ✅ 前端页面存在 | 补财政数据模型（收入/支出/工资帽结算引擎） |
| 球探系统 | packages/api/src/scout/scout.service.ts | ✅ scoutPlayer / performPlayerScout | 接入 fog 全链路 + 每日一次限制 |
| 赛季/赛程 | packages/api/src/season/season.service.ts | ✅ 赛季推进 + 升降级逻辑 | 改为 63 天日历 + 双季后赛 + 国家化 |
| 合同系统 | packages/api/src/contract/contract.controller.ts | ✅ 签约/自由球员/续约/裁员 | 接入经纪人要价 + 市场特质 |
| 三身份 API | packages/api/src/identity/identity.controller.ts | ✅ 创建化身/选职业/转职/技能点 | 补 5 职业玩法闭环 + Staff 岗位打通 |
| 王朝记录 | DynastyRecord model + 页面 | ✅ P3 已完成 | 与 Fame/名人堂融合 |
| 关系网 | Relationship model + 页面 | ✅ P3 已完成 | 接入球员档案页 |

### 2.2 未实现（需新建）

| 系统 | 严重性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家化（Country 表） | P0 | World 模型仍在，需迁移为 Country |
| 63 天赛季日历 | P0 | 当前赛季轮次口径矛盾（36~40 轮），需统一 |
| 双季后赛 | P0 | 前 8 争冠 + 后 4 保级，消除中游死区 |
| 球员属性扩展 | P0 | 身高/体重/国籍/性格/精神属性/隐藏属性 |
| 家庭背景随机生成 | P1 | PlayerFamily 表已存在，但世界生成时未填充 |
| 球队职员系统 | P1 | Staff 表不存在 |
| 经纪人系统 | P1 | Agent/AgentContract 表不存在 |
| 传承机制（Succession） | P1 | 化身退役后的候选比较 + 名人堂 |
| Fame / 队史 / 名人堂 | P1 | 纯数据沉淀 + 页面，低成本高留存 |
| 每日登录奖励 | P2 | 1 张配置表 + 1 个弹窗，DAU 最便宜的钩子 |
| 联邦治理（UGC） | P2 | 国家联邦 + 民选国家队教练 |
| 球员档案页 | P1 | PlayerProfilePage 不存在 |
| 全局可点击 | P1 | EntityLink 组件不存在 |
| 财政数据模型 | P0 | 前端有页面，后端缺收入/支出/工资帽结算引擎 |
| 商业化边界 | P0 | 文档完全无商业化章节 |
| 公平规则 | P2 | 一人一队 + 禁 VPN + 关联队禁止往来 |
| 动态联赛规模 | P0 | L3 动态分组，按活跃玩家数自动开/并组 |

===================== 3. 差距分析 =====================

## 3. 差距分析：三款横向对比

| 对标轴 | BasketPulse（现役 18 年） | RimAttack（封测） | HWO 现状 | HWO 需补 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 美国一国 401 队 / 15 级 | 封测期，规模未公开 | 5 国 × 24 队 = 120 队（写死） | L3 动态分组，上限 6 组/国 |
| 赛季节奏 | 63 天 / 每日 1 场 | 每日批处理（10:00 UTC 结算） | 口径矛盾（36~40 轮） | 统一 63 天，每日 1 场 |
| 球员属性 | 潜力 1-10 档（极简） | 27 项 / 5 组 + fog | 27 项（已有 fog.ts） | 全链路接入 fog 展示 |
| 信息机制 | 球探每日一次，投入换信息 | fog：属性带误差，逐步收敛 | fog.ts 已存在 | 前端展示区间 + 球探收敛 |
| 核心球员 | 注册送 16 岁潜力 10 可命名 | Core Player + 传承 + 名人堂 | Avatar 化身（玩家自创） | 补传承 + 名人堂 + 退役号码 |
| 球员获取 | 4 条：市场/交换/球探/选秀 | 市场 offer + 选秀 | 已有交易 + 选秀 | 补 AI 兜底 + 选秀点累积 + 试训 |
| 财政 | 不能卖球员；门票+赞助 | payroll + arena + health | 前端有 FinancePage | 补后端财政数据模型 + 工资帽引擎 |
| 长线叙事 | 联邦 + 民选国家队 + 4 年龄组 | Fame + 队史 + 名人堂 + 退役号码 | 完全空白 | 补 Fame + 名人堂 + 联邦治理 |
| 商业化 | credits，不影响上限 | Credits + VIP（卖信息，有争议） | 无章节 | 定边界：只卖效率与外观 |
| 公平规则 | 一人一队 + 禁 VPN + 关联队禁往来 | 未公开 | 未涉及 | 开放交易前必须上线 |
| 中文 | 社区翻译、不保证质量 | 繁中 / 台湾市场 | 简中原生 | 天然主场，保持 |

===================== 4. 国家化联赛体系 =====================

## 4. 国家化联赛体系（去多世界）

### 4.1 架构变更

| 维度 | 当前（多世界） | 重构后（国家化） |
| --- | --- | --- |
| 世界 | 多个 World，每世界 16 队，互相隔离 | 单一全球生态 |
| 组织单元 | World → Team | Country → League → Team |
| 跨国交易 | 禁止 | 允许（受国籍/联赛规则限制） |
| 球员池 | 按世界隔离 | 全球统一自由球员池 + 选秀 |

### 4.2 国家体系（5 国首批）

| 国家 | 代码 | L1 | L2 | L3（动态） | 青训系数 | 经济系数 | 外援限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国 | CN | 12 队 | 12 队 | 1~6 组 × 12 队 | 1.0 | 1.0 | L1 最多 2 外援同时在场 |
| 美国 | US | 12 队 | 12 队 | 1~6 组 × 12 队 | 1.2 | 1.5 | 无限制 |
| 欧洲 | EU | 12 队 | 12 队 | 1~6 组 × 12 队 | 1.15 | 1.2 | 无限制（欧盟内） |
| 日本 | JP | 12 队 | 12 队 | 1~6 组 × 12 队 | 1.05 | 1.1 | L1 最多 1 外援 |
| 拉美 | LA | 12 队 | 12 队 | 1~6 组 × 12 队 | 0.95 | 0.8 | 无限制 |

动态联赛规模：冷启动每国先开 L1 + L2 + L3×1 组（共 36 个坑位）。随玩家增长自动开新 L3 组（上限 6 组 = 72 队 + L1/L2 = 96 队/国）。L3 组之间按活跃度合并或拆分。

### 4.3 数据模型变更

// 新增
Country {
  code          String   PK   // CN, US, EU, JP, LA
  name          String
  flag          String?
  youthFactor   Float
  economicFactor Float
  foreignLimit  Int
  salaryCapType String   // hard|soft|fairplay|none
}

// 修改
Team {
  // 删除 worldId
  countryId     String   FK → Country  // 新增
}

League {
  countryId     String?  FK → Country  // 新增（国际联赛为 null）
  tier          Int      // 1=L1, 2=L2, 3=L3
  type          String   // domestic|cup|international
}

// 废弃
World  // 迁移后删除

### 4.4 迁移策略

新建 Country 表，插入 5 个初始国家。

Team 增加 countryId，按现有 worldId 映射到国家。

验证数据完整性后删除 World 表。

L3 动态分组逻辑接入赛季初始化。

===================== 5. 赛季日历 =====================

## 5. 赛季日历（63 天制）

对齐 BasketPulse 验证过 18 年的赛季长度：63 天 / 每日 1 场。这是长线留存的教科书节奏。

### 5.1 赛季结构

| 阶段 | 天数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 常规赛 | 22 天 | 12 队双循环主客场 = 22 轮，每日 1 场 |
| 国内杯赛 | 穿插 5 天 | 单败淘汰，占用非联赛日（每周三） |
| 季后赛 | 9 天 | 争冠组（前 8）BO3 三轮 + 保级组（后 4）BO3 两轮，并行 |
| 国际赛事 | 10 天 | 跨国 World League：小组 6 轮 + 淘汰 4 轮 |
| 休赛期 | 12 天 | 选秀、自由市场、训练营、合同到期、升降级结算 |
| 缓冲 | 5 天 | 异常处理与版本维护 |
| 合计 | 63 天 | 对齐 BasketPulse 验证过的赛季长度 |

### 5.2 每日结算时点

每日固定结算（北京时间）：
  12:00 — 比赛结算（模拟全场次比赛）
  12:15 — 状态/体能/伤病更新
  12:30 — 财政日结（薪资/门票/赞助）
  13:00 — 市场报价处理 + 自动球探
  20:00 — 训练执行（每日）
  每周一 20:00 — 周任务：老化 / Fame / 破产检查
  赛季末 — 换季：合同到期 / 新秀毕业 / 升降级 / 名单补齐

### 5.3 赛季时间轴（63 天）

| 第 X 天 | 事件 |
| --- | --- |
| 1 | 赛季开始；自由市场开放；交易开放 |
| 3 | 老旧/低技能球员决定是否退役 |
| 10, 40 | 青少年球员身高可能增长 |
| 22 | 常规赛结束 |
| 23-31 | 季后赛（争冠组 + 保级组并行） |
| 32-41 | 国际赛事（World League） |
| 35 | 自由市场关闭；解雇/交易截止日 |
| 36 | 季末市场开放 |
| 42-53 | 休赛期：选秀、自由市场、训练营、合同到期、升降级 |
| 54-58 | 缓冲期 |
| 63 | 赛季结束；球员转移；季末市场签约正式加盟 |

===================== 6. 双季后赛 =====================

## 6. 双季后赛机制

学 RimAttack：常规赛后分 top 8 / bottom 4 两组，上游争冠、下游既保级又争更好选秀顺位。直接解决 HWO L1「只有前 8 进季后赛、后 4 无所求」的死区。

### 6.1 争冠组（前 8）

八强 → 四强 → 决赛，BO3（三局两胜）

冠军：获国际 World League 资格 + 奖金 + 声望

亚军：获国际 World League 资格

### 6.2 保级组（后 4）

半决赛 → 决赛，BO3

保级组最后 2 名：直接降入 L2

保级组倒数第 3：参加降级附加赛（vs L2 季后赛冠军）

保级组冠军：获得更好选秀顺位（倒数第 1 → 选秀第 1 顺位，以此类推）

### 6.3 升降级规则

| 动作 | 规则 |
| --- | --- |
| L2 → L1 直接升级 | L2 常规赛前 2 名 |
| 升级附加赛 | L2 季后赛冠军 vs L1 保级组倒数第 3，BO3 |
| L1 → L2 直接降级 | L1 保级组最后 2 名 |
| 降级连锁 | 声望 -15、预算 -30%、职员士气降 |
| 升级连锁 | 声望 +10、预算 +25% |

===================== 7. 信息迷雾系统 =====================

## 7. 信息迷雾系统（已有，需深化）

HWO 已有 fog.ts，包含 applyFog / performPlayerScout / performPotentialScout / narrowFogValue / computeFogNarrow。这是 HWO 相对 BasketPulse 的优势——BP 没有信息迷雾，属性全透明。需要做的是：

### 7.1 当前 fog 系统能力

| 函数 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| applyFog | fog.ts:114 | 根据是否本队球员、球探报告生成带雾视图 |
| performPlayerScout | fog.ts:218 | 球探探查球员能力，收窄 fog 误差 |
| performPotentialScout | fog.ts:240 | 球探探查球员潜力 |
| narrowFogValue | fog.ts:84 | 更新单个 FogValue，保留最小误差范围 |
| computeFogNarrow | fog.ts:54 | 计算球探探查的 fog 收窄值（含年龄/等级/递减） |

### 7.2 需要深化的部分

前端全链路展示：非本队球员的属性显示为区间（如 75~85）而非精确值，所有页面统一接入。

球探每日一次限制：学 BasketPulse，每天只能派出一名球探。

球探资金保底：投入越多越容易找到好人才，有保底机制。

选秀 fog：选秀新秀默认带雾，试训可部分收窄。

对位收敛：亲自与目标球员对位比赛后，fog 进一步收窄。

### 7.3 fog 数据结构（已有）

FogValue {
  est: number       // 估计值
  range: number     // 误差范围（±range）
}
// 属性 75±5 → 显示为 "70~80"
// 球探探查后 range 逐步缩小
// 本队球员 range=0（全透明）

===================== 8. 球员属性体系 =====================

## 8. 球员属性体系（27 项）

### 8.1 属性分组（修正：状态与隐藏不与固定属性并列）

策划建议书指出：HWO v1.1 把状态 4 项与隐藏 3 项与固定属性并列是不合理的。RimAttack 的 27 项全是固定属性，状态是独立维度。修正：27 项固定属性 + 状态/隐藏作为独立维度。

| 类别 | 项数 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 身体 | 4 | speed / strength / jumping / stamina |
| 进攻 | 7 | close / midRange / threePoint / drive / post / passing / handle |
| 防守 | 4 | perimeterD / interiorD / steal / block |
| 精神 | 5 | iq / clutch / loyalty / leadership / workEthic |
| 篮板 | 2 | offRebound / defRebound |
| 运动 | 5 | vertical / agility / endurance / wingspan / standingReach |
| 固定属性合计 | 27 项（对齐 RimAttack 的 27 项，但分组不同） |  |

| 独立维度 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态属性 | 4 | fatigue / health / mood / form — 动态变化，不纳入 OVR |
| 隐藏属性 | 3 | injuryTendency / potential / loyaltyGene — 不直接显示 |

### 8.2 OVR 计算

OVR = Σ(属性权重 × 属性值) / Σ权重
权重按位置差异化（PG 重传球控球，C 重内线防守篮板）
OVR 0-99，每 20 分一档（0-39 红 / 40-59 橙 / 60-79 黄 / 80-99 蓝）

### 8.3 成长机制

年龄曲线：身体 18-25 巅峰、30+ 下降；技术 23-28 巅峰；精神只增不减。

训练：敬业度 + 训练师效率影响每周成长。训练按周设重点（学 RimAttack）。

比赛经验：出场时间越多，球商/关键球增长越快。

潜力上限：属性不能超过 potential，potential 由选秀/球探评估（带 fog）。

### 8.4 Player 表扩展

Player {
  // 已有：id, name, number, position, age, abilities, salary, ...
  // 新增
  height: Int            // cm
  weight: Int            // kg
  nationality: String    // CN/US/EU/JP/LA
  hometown: String?
  personality: String    // tough|silent|flamboyant|leader|hardworking
  // 精神属性（从 abilities 中独立或保持在内）
  // 隐藏
  injuryTendency: Int
  potential: Int
  loyaltyGene: Int
  // 状态（动态）
  fatigue: Int
  health: Int
  mood: Int
  form: Float
  // 选秀
  draftYear: Int?
  draftPick: Int?
  draftTeamId: String?
  // 人气
  mediaPopularity: Int
}

===================== 9. 家庭背景 =====================

## 9. 家庭背景随机生成

### 9.1 背景类型与概率

| 背景 | 代码 | 概率 | 属性加成 | 性格倾向 | 成长影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育世家 | athlete_family | 12% | 全属性 +3，潜力 +5 | 勤奋/领袖 | 成长 +12% |
| 普通家庭 | regular | 45% | 无 | 随机 | 正常 |
| 单亲家庭 | single_parent | 13% | 力量 +2，韧性 +3 | 硬汉/沉默 | 敬业度 +5 |
| 海外背景 | overseas | 10% | 适应力 +5 | 张扬/沉默 | 换队适应 +15% |
| 体校出身 | sports_school | 10% | 体能 +3，纪律 +5 | 勤奋/沉默 | 训练 +8% |
| 街头出身 | streetball | 5% | 控球 +4，突破 +3 | 张扬/硬汉 | creativity +10% |
| 富裕家庭 | wealthy | 5% | 球商 +3，人气 +10 | 领袖/张扬 | 媒体曝光 +20% |

### 9.2 家庭成员生成算法

function generateFamily(player):
  members = []
  // 父母（90% 双亲，10% 单亲）
  father = { name: randomMaleName(nationality), relation: "father", age: +25~35 }
  mother = { name: randomFemaleName(nationality), relation: "mother", age: +23~33 }
  if background == "single_parent":
    members.push(random([father, mother]))
  else:
    members.push(father, mother)
  // 兄弟姐妹（40% 有 1 个，15% 有 2 个）
  siblingCount = weightedRandom([0:45%, 1:40%, 2:15%])
  // 配偶（28 岁+，60% 已婚）
  if age >= 28 and random() < 0.6:
    members.push(spouse)

### 9.3 姓名池（按国籍匹配）

| 国籍 | 男名池 | 女名池 | 姓氏池 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN | 伟、强、磊、军、洋 | 芳、娜、敏、静、丽 | 王、李、张、刘、陈 |
| US | James, Michael, David | Mary, Sarah, Emily | Smith, Johnson, Williams |
| EU | Luca, Marco, Jan | Anna, Maria, Sofia | Müller, Rossi, Dubois |
| JP | 翔太、悠真、大翔 | 阳菜、凛、结衣 | 佐藤、铃木、高桥 |
| LA | Carlos, Juan, Miguel | Maria, Ana, Sofia | García, Rodríguez, Martínez |

### 9.4 PlayerFamily 数据模型（表已存在，需填充）

PlayerFamily {
  id          String   PK
  playerId    String   FK → Player
  background  String   // 7 种背景类型
  members     Json     // [{ name, relation, age, occupation }]
  story       String?  // 自动生成的家庭故事简介
}
// 世界生成时为每名普通球员创建记录
// 化身：玩家可选（不选则随机）

===================== 10. 球队职员系统 =====================

## 10. 球队职员系统

### 10.1 岗位定义

| 岗位 | 职责 | 对球队的影响 | 对应玩家职业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主教练 | 战术、轮换、临场 | 战术执行加成、士气 | head_coach |
| 助理教练 | 专项训练 | 属性成长 +10~20% | asst_coach |
| 训练师 | 体能恢复 | 伤病恢复 +20~40% | trainer |
| 队医 | 伤病诊治 | 伤病率 -15~30% | — |
| 球探 | 探查球员 | fog 收窄效率 | scout |
| 经纪人 | 合同谈判 | 谈判成功率 | agent |
| 数据分析师 | 对手研究 | 赛前情报加成 | — |

### 10.2 Staff 表

Staff {
  id              String   PK
  teamId          String?  FK → Team
  role            String   // head_coach|asst_coach|trainer|doctor|scout|agent|analyst
  name            String
  age             Int
  nationality     String
  reputation      Int      // 0-100
  salary          Float
  contractYears   Int
  specialties     Json     // { offense: 80, defense: 70 }
  efficiency      Int      // 0-100
  mood            Int      // 0-100
  isUserControlled Boolean
  professionalId  String?  // FK → Professional（玩家担任时）
}

### 10.3 玩法闭环

经理雇佣教练组（市场 hiring）

教练设定战术偏好 → 比赛模拟加成

训练师/队医后台持续影响球员状态（每轮结算）

球探派往目标球员 → fog 收窄

玩家 Professional 身份可应聘球队岗位 → 领薪资 + 积累声望

===================== 11. 经纪人系统 =====================

## 11. 经纪人系统

### 11.1 数据模型

Agent {
  id              String   PK
  name            String
  reputation      Int      // 0-100
  commissionRate  Float    // 0.02~0.10
  specialty       String?  // 新秀/巨星/国际球员
  isUserControlled Boolean
  professionalId  String?
}

AgentContract {
  id          String PK
  agentId     String FK → Agent
  playerId    String FK → Player
  startYear   Int
  endYear     Int
  commissionRate Float
  status      String  // active|expired|terminated
}

### 11.2 玩法

球员生成时 AI 经纪人按声望自动分配

经理签约球员时，有经纪人的球员需与经纪人谈判（加价）

玩家 Professional(agent) 可招揽球员客户，谈判成功抽佣金

市场特质（学 BasketPulse）：故乡忠诚/追求稳定/爱国者/唯物主义者

===================== 12. 化身 + 传承 =====================

## 12. 球员化身 + 传承机制

### 12.1 注册即得化身

学 BasketPulse：把「你自己的名字会印在这个世界的某个球员身上」做成注册转化点。HWO 的化身系统更强（可定制身高/体重/国籍/性格 + 能力点分配），应当放到注册流程的第一步，而不是二级功能页。

### 12.2 化身创建参数

AvatarCreateParams {
  name, position, playStyle,
  height: Int       // cm（范围按位置校验）
  weight: Int       // kg
  nationality: String
  personality: String
  familyBackground: String?  // 不选则随机
  abilityPoints: {          // 17 项固定属性，基础各 30（锁死）
    close: Int, midRange: Int, ...  // + 300 点可自由分配，单项上限 99
  }
}
// 状态 4 项与隐藏 3 项：禁止玩家分配或查看

### 12.3 传承机制（Succession，学 RimAttack）

| 阶段 | 触发条件 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 生涯进行中 | 化身在役 | 围绕化身建队，Fame 持续积累 |
| 生涯终结 | 化身退役（年龄/伤病/玩家选择） | 系统给出 2~3 名传承候选 |
| 传承选择 | 玩家决策 | 比较候选的位置/能力/潜力/特质，选择延续风格或转型 |
| 退役纪念 | 传承完成 | 入名人堂、最有分量者留退役号码 |

### 12.4 Fame / 队史 / 名人堂

Fame：记录化身/俱乐部在联盟的可见度与生涯形状（不是强度评分）。

俱乐部历史页：保存历年赛季、荣誉、名次。

名人堂：退役化身进入，展示生涯数据与荣誉。

退役号码：最有分量的化身退役号码悬挂在球馆。

这套东西成本极低：几乎不写文本，全靠数据沉淀 + 页面叙事，却把「经营」变成了「传承」。这是 HWO 相对 BasketPulse 唯一能做的情感闭环。

===================== 13. 选秀系统 =====================

## 13. 选秀系统（已有，需完善）

HWO 已有 DraftPick model + draft.controller.ts（初始化/看板/手动选人/AI自动选秀）。需要完善的是：

### 13.1 需要补充的部分

选秀点累积规则：不签约累积选秀点（学 BasketPulse），战绩越差选秀顺位越高。

试训：选秀前可试训新秀（收窄 fog），消耗球探资源。

流言中心：新秀情报博弈页面（学 RimAttack），与其他经理博弈。

选秀球员类型：即战力 / 学生（需篮球学校）/ 潜力股。

合同：默认 2 年，前 2 年不可交易。

===================== 14. 交易系统 =====================

## 14. 交易系统（已有，需配 AI 兜底）

HWO 已有 TradeOffer model + trade.controller.ts（创建/查询/接受/拒绝/还价/AI决策）。需要完善的是：

### 14.1 需要补充的部分

AI 兜底交易方：学 BasketPulse 的教训——若新人无人脉，补强极难。HWO 必须配 NPC 球队接盘。

公平规则校验：关联账号禁止往来、禁止放水交易。

球员交换为主：不开放现金买卖（避免通胀），以球员交换 + 选秀权交易为主。

交易截止日：赛季第 35 天后关闭交易。

===================== 15. 财政系统 =====================

## 15. 财政系统（已有前端，需补后端）

HWO 已有 FinancePage.tsx 前端页面。需要补的是后端财政数据模型和工资帽结算引擎。

### 15.1 财政数据模型

Finance {
  teamId      String   FK → Team
  seasonId     String   FK → Season
  // 收入
  ticketRevenue    Float   // 门票（球场容量 × 上座率 × 票价）
  sponsorRevenue   Float   // 赞助
  broadcastRevenue Float   // 转播
  prizeMoney       Float   // 联赛奖金
  // 支出
  playerSalary     Float   // 球员薪资
  staffSalary      Float   // 职员薪资
  facilityCost     Float   // 设施（球馆租金 + 篮球学校）
  healthCost       Float   // 医疗投入
  scoutCost        Float   // 球探费用
  // 工资帽
  salaryCap        Float   // 工资帽上限（按联赛级别）
  luxuryTax        Float   // 奢侈税（超出部分）
  // 结算
  balance          Float   // 当季结余
}

### 15.2 工资帽规则（按国家）

| 国家 | 工资帽类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CN 中国 | 软工资帽 + 奢侈税 | 超帽需缴税，税金分配给低薪球队 |
| US 美国 | 硬工资帽 | 不可超帽 |
| EU 欧洲 | 财政公平法案 | 亏损上限 |
| JP 日本 | 软工资帽 | 超帽罚款 |
| LA 拉美 | 无工资帽 | 自由竞争 |

### 15.3 等级解锁功能（学 BasketPulse）

| 跨国等级 | 解锁功能 |
| --- | --- |
| L1（顶级） | 全部功能开放 |
| L2 | 解锁：赞助额度提升、交易等级提升、青训队 |
| L3 | 基础功能：比赛、训练、自由市场 |

冷启动调整：学 BP 的教训——别把关键功能全锁在高等级。HWO 必须前 2 个赛季给满核心操作项，否则冷启动期直接流失。

===================== 16. Fame/名人堂 =====================

## 16. Fame / 名人堂 / 传承叙事

成本极低、留存极高的设计：纯数据沉淀 + 页面叙事，几乎不写文本，全靠数据积累讲家族史。

### 16.1 Fame 系统

Fame {
  playerId    String   FK → Player
  teamId      String   FK → Team
  fameScore   Int      // 综合影响力（不是强度评分）
  milestones  Json     // [{ season, event, description }]
  careerArc   Json     // 生涯形状（选秀→巅峰→退役）
}

### 16.2 名人堂

退役化身自动入选名人堂

展示生涯数据、荣誉、赛季回顾

最有分量者留退役号码（悬挂球馆）

### 16.3 俱乐部历史页

保存历年赛季名次、荣誉、阵容

赛季回顾动态（"AROUND THE LEAGUE"式每周更新）

===================== 17. 每日登录奖励 =====================

## 17. 每日登录奖励 + 注册即得化身

### 17.1 每日惊喜（学 BasketPulse）

| 奖励类型 | 概率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练点 | 30% | 额外训练加成 |
| 球探报告 | 20% | 免费球员分析 |
| 赞助谈判次数 | 15% | 额外谈判机会 |
| 化身经验 | 15% | 化身成长加速 |
| 游戏资金 | 10% | 小额资金奖励 |
| 选秀点数 | 5% | 选秀顺位提升 |
| 球探折扣 | 5% | 下次球探费用减半 |

开发成本 ≈ 1 张配置表 + 1 个弹窗。是 DAU 最便宜的钩子。

### 17.2 注册即得化身

注册流程第一步：创建化身（身高/体重/国籍/性格 + 能力点分配）

化身加入玩家球队，16 岁、潜力带雾

化身是玩家在游戏世界中的"人"

比 BasketPulse 的"命名权"更强，是注册转化点

===================== 18. 联邦治理 =====================

## 18. 联邦治理 + 民选国家队（UGC 路线）

学 BasketPulse：国家联邦由玩家自治，国家队由社区选出的玩家执教。开发成本接近零，社区粘性极高——比 HWO 计划用系统模拟的 11 种职业划算得多。

### 18.1 11 职业收缩方案

| 保留（有 Staff 承接） | 转 UGC（联邦治理） |
| --- | --- |
| 球探 scout助教 asst_coach主帅 head_coach训练师 trainer经纪人 agent | 记者 → 社区新闻撰写解说员 → 社区直播解说商人 → 联邦赞助商管理球馆运营 → 联邦活动策划仲裁人 → 联邦纠纷裁决工会代表 → 联邦劳资谈判 |

### 18.2 联邦结构

Federation {
  countryId    String   FK → Country
  members      Json     // 联邦成员（玩家 ID 列表）
  president    String?  // 联邦主席（玩家选举）
  nationalCoach String?  // 国家队教练（玩家选举）
  ageGroups    Json     // [Men, U21, U18, U16]
  history      Json     // 历届荣誉
}

每国一个联邦，玩家参与联邦活动可为国家社区贡献

国家队 4 个年龄组，由社区选出的玩家执教

争夺世界冠军（每赛季一次国际赛）

赛后有新闻发布会（社区产出）

===================== 19. 球员档案页 =====================

## 19. 球员档案页 + 全局可点击

### 19.1 PlayerProfilePage 结构

/player/:id
├── 头部：姓名、号码、位置、身高、体重、年龄、国籍、合同
├── 属性面板（fog：非本队球员显示区间）
│   ├── 27 项固定属性（雷达图）
│   ├── 状态属性（疲劳/健康/士气/手感）
│   └── OVR 分档
├── 性格标签 + 简介
├── 家庭背景（来源、成员）
├── 人际关系（好友、对手、导师）
├── 生涯数据（历年常规赛/季后赛）
├── 荣誉墙
├── 合同历史
└── Fame / 媒体动态

### 19.2 EntityLink 全局可点击

<EntityLink type="player|team|staff|agent|country" id={id}>
  {displayName}
</EntityLink>

所有页面中的队名/球员名/职员名替换为 EntityLink

桌面端：新页面或模态框；移动端：抽屉式弹出

右键/长按预览卡片（悬浮显示摘要）

===================== 20. 商业化红线 =====================

## 20. 商业化红线

判断标准一句话：只卖效率与外观，不卖结果与信息优势。

### 20.1 允许卖

| 类别 | 具体 |
| --- | --- |
| 外观 | 球衣 / 队徽 / 球馆皮肤 |
| 效率 | 并行球探槽位、批量操作、数据导出 |
| 信息展示 | 赛程历史、进阶数据面板（不卖去雾） |
| 第二支管理球队席位 | 多队管理 |

### 20.2 绝对不卖（三条红线）

| 红线 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 任何影响球员数值、成长速度、伤病概率的道具 |
| 2 | 禁止出售任何「去雾 / 精确属性」类道具——RimAttack 的 VIP 正好踩在这条线上 |
| 3 | 不影响匹配与赛程公平的加速道具（不能买「多打一场」） |

===================== 21. 公平规则 =====================

## 21. 公平规则

学 BasketPulse：公平靠规则不靠系统。一人一队、禁 VPN、关联 IP 球队禁止任何往来。HWO 一旦开放交易，这套规则必须同步上线。

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 一人一队 | 每个真实玩家只能管理一支球队 |
| 禁 VPN | 禁止使用 VPN 创建多账号 |
| 关联队禁止往来 | 同 IP / 关联账号的球队禁止交易、租借、故意输球 |
| 帮助他人仅限 | 转账游戏内货币 + 提供咨询 |
| 违规处罚 | 警告 → 交易冻结 → 封号 |

===================== 22. 冷启动策略 =====================

## 22. 冷启动策略

### 22.1 三条风险对冲

| 风险 | 对冲措施 |
| --- | --- |
| 玩家密度不足 → 每日一战变空赛 | AI 填充队不少于总席位 60%；联赛规模随活跃玩家数自动收缩 |
| 前期空洞 | 不学 BP 把赞助/薪资/青训锁在高等级；前 2 赛季给满核心操作项 |
| 工期 | P0 与 P1 是生死线，其余可迭代 |

### 22.2 AI 填充策略

冷启动每国 L1 + L2 + L3 各开 1 组（36 队/国）

真实玩家不足 40% 的组，AI 填充至 12 队

AI 球队有合理战术、轮换、交易行为

随真实玩家增长，AI 球队逐步被替换

AI 比例 > 70% 持续 3 赛季 → 自动合并组

===================== 23. 修订路线图 =====================

## 23. 修订路线图

P0a — 国家化迁移最高Country 表 + Team.countryIdWorld 表迁移：每个 world → 一个 country动态联赛规模（L3 动态分组）玩家资产归属规则

P0b — 联赛与赛程最高63 天赛季日历（统一口径）双季后赛（争冠组 + 保级组）升降级参数化（默认规则 + 各国覆盖）每日结算时点固定并公开

P0c — 球员与财政最高Player 表扩展属性（身高/体重/国籍/性格/精神/隐藏/状态）家庭背景随机生成（世界生成时填充 PlayerFamily）财政数据模型（收入/支出/工资帽结算引擎）商业化边界写入文档

P1 — 人物信息体系 + 留存钩子高PlayerProfilePage 球员档案详情页EntityLink 全局可点击组件 + 全页面替换CorePlayersPage 改为化身列表fog 全链路接入前端（非本队球员显示区间）Fame / 队史 / 名人堂 / 退役号码每日登录奖励（1 张配置表 + 1 个弹窗）注册即得化身（创建流程第一步）

P2 — 职员 + 选秀完善 + 交易完善高Staff 表 + CRUD + 雇佣/解雇教练/训练师/队医效果接入训练与比赛模拟选秀补：选秀点累积 + 试训 + 流言中心交易补：AI 兜底交易方 + 公平规则校验传承机制（Succession）：化身退役 → 候选比较 → 名人堂

P3 — 经纪人系统中Agent + AgentContract 表球员自动分配经纪人合同谈判接入经纪人要价 + 市场特质玩家 agent 职业招揽客户

P4 — 第三身份（收缩至 5 + UGC）中5 个有 Staff 承接的职业玩法闭环（球探/助教/主帅/训练师/经纪人）身份 → Staff 岗位雇佣打通6 个 UGC 职业 → 联邦治理 + 民选国家队教练

P5 — 化身创建扩充中创建页：身高/体重/国籍/性格能力点分配（17 项基础 30 锁死 + 300 点自由分配）性格 → 属性倾向生效

P6 — 跨国 World League低金字塔分组替代一次性 32 队杯赛每档 16 队 × N 组，与国内联赛并行长期承载量远高于一次性杯赛

===================== 24. 验证指标 =====================

## 24. 验证指标

### 24.1 上线后盯的四个数

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 次日留存 | — | 基准留存指标 |
| 7 日留存 | — | 周留存 |
| 30 日留存 | — | 月留存 |
| 每日登录率 | > 50% | DAU/MAU |
| 赛季完成率 | > 60% | 开赛到赛季末的留存 |
| 每队日均决策次数 | ≥ 3 次 | 战术/训练/交易/球探 |

### 24.2 生态健康度先行指标

| 指标 | 健康 | 不健康 |
| --- | --- | --- |
| 市场成交率 | > 20% | < 20% → 玩家密度不够 |
| AI 填充比例 | < 70% | > 70% → 真实生态没起来 |

HWO 篮球经理游戏 · 完整方案 v2.0（竞品对标版） · 2026-10-02

  融合输入：BasketPulse 测评报告 ｜ RimAttack 测评报告 ｜ HWO 策划建议书（三款对标版） ｜ BasketPulse 新手攻略